Agent 迭代评审与优化方案

合并版 v2 · 含「新人老师体验评审」与产品/前端/后端方案

一、评审说明

两轮评审：第一轮「Agent 提示词层」，由提示词工程 / 领域实用性 / 反幻觉合规三视角评审 10 个智能体；第二轮「用户体验层」，由「新人老师」agent 模拟零基础教师真实使用，再由产品经理 / 前端 / 后端三个 agent 分别给出解决方案。本方案为合并结果。

二、重要事实澄清（关于 maxTokens）

新人老师反馈「输出写一半就断」，初判是 config.ts 默认 2048 导致。后端逐行核实后确认：10 个 agent 实际都显式设了 maxTokens（8000/12000/16000），2048 只影响 testAi()。真正的问题是三点：

1. provider 不读 stop_reason，一旦真被截断，业务层静默、产出残缺 JSON/HTML 也不报错；

2. copywriter/poster 的 8000 对推理模型长输出偏紧；

3. 2048 是「未来新增 agent 的静默陷阱」。

修法：默认提到 16000 + provider 增加 stop_reason 截断检测 + copywriter/poster 升到 12000。

三、P0 清单（致命/阻断，先做）

| 改动 | 维度 | 涉及文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站术语中文化 | 体验层 | 各 *Panel.tsx、approve/page.tsx、types.ts | 替换硬编码英文与内部名（Concept/Reject All/Final QA/PASS-WARNING-BLOCK/HTML/审批页模块标题/置信度英文），成本极低、信任收益最大 |
| maxTokens 兜底 + 截断检测 | Agent 层 | lib/ai/config.ts、provider.ts、.env | 默认 16000；provider 读 stop_reason==max_tokens 抛友好「输出被截断」；copywriter/poster 8000→12000 |
| 预算补币种/总额 | Agent 层 | schema.prisma、budget.ts、actions.ts、serializers.ts、format.ts | schema 已有 currency 默认「元」但从未产出；补 currency(KES)/total/contingencyRate，全链路贯通 |
| PM「补充信息」入口 + gate | 体验+Agent | pm.ts、schema、actions.ts | PmAnalysis 加 canStart；generateConcepts 前置 gate，信息不全时返回「请先补充 X」并阻止；前端给回填入口 |
| Designer 去硬编码 | Agent 层 | designer.ts | 删除「莫伊大学孔子学院 2026 年中秋节」「水墨月夜」硬编码，改为从输入读 |
| 文案「复制」按钮 | 体验层 | components/ui/CopyButton.tsx（新增）+ 各文案面板 | 纯前端 navigator.clipboard，成本极低，收益最高 |

四、P1 清单（高价值）

| 改动 | 维度 | 涉及文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 二分结构（对应诉求 1） | Agent 层 | pm.ts、types.ts、schema、actions.ts | knownFacts/missingInformation/assumptions 改为 blockers（主要矛盾）+ minorGaps（次要提醒）+ canStart |
| Strategist 动态化（对应诉求 2） | Agent 层 | strategist.ts、types.ts、critic.ts | 不预设 A/B/C 三方向，改维度驱动 + 2~4 方案自适应，direction 自拟；critic recommendedConcept 去硬编码 |
| 流程引导 | 体验层 | lib/workflow.ts（新增）、WorkflowStepper.tsx、page.tsx、NextStepHint.tsx | 顶部 6 里程碑可点击锚点 + 悬浮「现在该做什么」卡 + 每面板底部「下一步」引导条，与按钮联动 |
| 成果导出 | 体验层 | lib/exportText.ts、lib/download.ts、各面板 | 方案 Word、预算 Excel、文案复制/下载、海报 PNG/PDF |
| 错误信息用户化 | 体验层 | lib/ai/provider.ts classifyError | CCSwitch/127.0.0.1/AI_MODEL 等内部词换成「AI 服务没连上，请检查网络或稍后重试」 |
| 加载进度/预计时间 | 体验层 | 各 *Panel.tsx 按钮区 | 统一不确定进度条 + 「约 20~60 秒，请勿离开本页」 |
| Poster→Designer 打通 | Agent 层 | actions.ts generateDesign、designer.ts | generateDesign 传 poster 内容，Designer 沿用不重提取，消除三层重复 |
| QA 补 HTML 输入 | Agent 层 | actions.ts runFinalQa、qa.ts | QA 检查最终 HTML 海报一致性，补盲区 |
| JSON 防御性解析 + toBool | Agent 层 | 全部 parse、provider.ts | JSON.parse 包 try/catch；Boolean("false") 误判改用 toBool；PM 补 timeoutMs |

五、P2 清单（稳健性/打磨）

| 改动 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 假设/置信度大白话 | 体验层 | 置信度 high/medium/low 显示为「把握：高/中/低」；「假设」首次出现配图例「AI 的猜测，未经确认」 |
| 审批三按钮后果说明 | 体验层 | 批准=流程结束 / 驳回=打回重做 / 要求修改=退回改后再审，每按钮加一行小字 |
| 统一事实标注规范 | Agent 层 | [ASSUMPTION]/[待确认]/FACT 四态抽成共享常量，消除三套标记混用 |
| 抽公共 parse 工具 | Agent 层 | parseJson/toBool/toStrArray/toNumber 抽到 lib/agents/parse.ts，10 处复用 |
| 静态提示词进 system | Agent 层 | 角色/规则/schema 放 system role，动态输入放 user，命中 prompt caching 省 token |
| confidence 归一 + 小 bug | Agent 层 | factChecker confidence 归一枚举；analyzeProject 重复 create 改 deleteMany+create；selectConcept 校验 variant |

六、落地顺序建议

第 1 批（P0，几乎零架构改动，先上）：术语中文化 + maxTokens 兜底/截断检测 + 预算币种 + PM 补充入口 + Designer 去硬编码 + 文案复制按钮。

第 2 批（你的两条诉求，P1 首批）：PM 二分结构、Strategist 动态化。

第 3 批（体验闭环）：流程引导 + 成果导出 + 错误信息用户化 + 加载进度。

第 4 批（结构修复 + 打磨）：Poster→Designer 打通、QA 补 HTML、JSON 防御、P2 各项。

七、待确认

1. 是否接受数据库字段改动（PmAnalysis 加 blockers/minorGaps/canStart；Budget 补 currency/total/contingencyRate）？

2. 是否接受 Strategist 方案数量 2~4 个（不再固定 3 个，人工关卡 UI 需支持任意数量）？

3. 是否要我按 P0 → 你的两条诉求 → 体验闭环的顺序，直接动手改代码？